**Histoires de boulot**

Mercredi 20 novembre 2013

* Validation du projet – question de confiance – importance du projet – optimisme, élan
* Intérêt de JK ? TLN OK sur rétribution pécuniaire
* Calendrier :
* 3 mois pour parvenir à la version Bêta : 20 février 2014
* 1 à 2 mois pour la tester : 20 mars ou 20 avril 2014 pour version 1
* Examen des 1ères maquettes :
* Les dates seront-elles mentionnées ?
* Dans « createstory » penser à ajouter le bloc « profil »
* Les experts feront l’objet d’une présentation
* Comment se passera l’habilitation des experts ?
* 1er niveau : TLN validera leur inscription
* 2e niveau : Comment se fera la modération de leurs avis ?

Dans un premier temps, tous les avis seront revus.

Dans un second temps, on peut imaginer une habilitation permettant aux experts de choisir les histoires sur lesquelles ils souhaitent apporter leur avis.

* Sur la page d’accueil, il y aura des actualités : liens vers des articles, des sites … sur le travail
* Titre : qui le met ?
* Méthodologie :
* Réunions de travail
* Mails
* Téléphone
* Compte-rendus
* Espace commun sur Dropbox
* Etre le plus efficaces possible : c'est-à-dire le moins de documents inutiles tout en assurant la traçabilité des idées, des décisions, des actions à conduire, des réalisations.
* Principe :
* Pas de censure dans les idées émises
* Pas de censure non plus pour identifier les priorités et les fonctions à écarter parce qu’elles nécessiteraient trop de travail pour un retour sur investissement modeste ou alourdiraient le site sans contrepartie satisfaisante
* Quid d’un cahier d’exigences ? Oui, utile. JK passe un/des ex à TLN
* Open source ? Avantages/inconvénients